Додаток

до  розпорядження голови райдержадміністрації

від  25  березня 2004 р. № 100

ЗАХОДИ

щодо проведення весняної акції  “Благоустрій України”

в районі у 2004 році

| № п/п | Роботи, які необхідно виконати | Відповідальний за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити план заходів щодо проведення весняної акції “Благоустрій України” в межах адміністративних територій | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад | березень |
| 2 | Організувати роботи по впорядкуванню в’їзних знаків населених пунктів, межових, дорожніх та інших знаків інформаційного характеру | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад | до 10.04 |
| 3 | Привести в належний санітарний стан водозабірні споруди та водогінні мережі, (ремонт водозабірних колонок, очистка від бруду і герметизація оглядових колодязів тощо) | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад | постійно |
| 4 | Впорядкувати відповідно до санітарно-гігієнічних вимог відведені земельні ділянки під звалища твердих побутових відходів | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних підприємств | до 10.04 |
| 5 | Ліквідувати несанкціоновані звалища твердих побутових відходів на підпорядкованих територіях | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних підприємств | до 10.04 |
| 6 | Забезпечити впорядкування кладовищ, могил, інших місць захоронень та прилеглих до них територій | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних підприємств | до 10.04 |
| 7 | Впорядкувати громадські вбиральні, стоянки для автомобілів в місцях масового перебування людей | комунальні господарства району | до 10.04 |
| 8 | Очистити від побутових відходів та впорядкувати власні та закріплені території | керівники підприємств, установ та організацій, підприємці, будинко-власники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | до 10.04 |
| 9 | Відремонтувати фасади будинків і споруд, огорожі, провести санітарну підрізку (рубку ) дерев, кущів тощо на закріплених та прилеглих територіях | керівники підприємств, установ та організацій, підприємці, будинковлас-ники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | до 10.04 |
| 10 | Провести прибирання тротуарів, обочин та проїжджої частини вулиць, провулків навпроти своїх територій і земельних ділянок | керівники підприємств, установ та організацій, підприємці, будинковлас-ники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | до 10.04 |
| 11 | Провести посадку дерев, кущів, зрізати сухі дерева, інші зелені насадження, що втратили декоративну цінність | керівники підприємств, установ та організацій, підприємці, будинковлас-ники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | до 10.04 |
| 12 | Виконати санітарну підрізку (рубку) дерев, кущів у скверах, біля пам’ятних знаків, провести омолодження скверів | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 10.04 |
| 13 | Провести грейдерування та підсипку доріг, вулиць, упорядкувати зелені насадження | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 10.04 |
| 14 | Упорядкувати гідрологічний заказник місцевого значення «Луга» | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 10.04 |
| 15 | Прибрати двори багатоквар-тирних житлових будинків, огородити майданчики під контейнери для зберігання сміття | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 10.04 |
| 16 | Ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища в житловій забудові | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 10.04 |
| 17 | Впорядкувати території виробничих та сільськогос-подарських підприємств, ліквідувати стихійно влаштовані побутові та господарські відходи | керівники підприємств, установ та організацій | до 10.04 |
| 18 | Провести прибирання прилеглих територій біля шкіл, дитячих садочків, упорядкування газонів, квітників, ремонт та фарбування огорожі, малих архітектурних форм | відділ освіти райдержадміністрації | до 10.04 |
| 19 | Провести насадження молодих дерев, декоративних кущів | відділ освіти райдержадміністрації | до 10.04 |
| 20 | Привести в порядок фасади будівель, спортивні, географічні та ігрові майданчики | відділ освіти райдержадміністрації | до 10.04 |
| 21 | Проводити роз’яснювальну роботу про необхідність охорони природи серед школярів та учнівської молоді, залучивши засоби масової інформації | відділ освіти райдержадміністрації | постійно |
| 22 | Активізувати діяльність «зелених» патрулів екологічних постів в загальноосвітніх закладах району | відділ освіти райдержадміністрації | постійно |
| 23 | Організовувати проведення бесід, конкурсів, свят, конференцій, виступів екологічних агітбригад з учнями загальноосвітніх шкіл | відділ освіти райдержадміністрації | до 10.04 |
| 24 | Провести благоустрій лісопаркової частини лісів зеленої зони | Держлісмисгосп | до 10.04. |
| 25 | Відновити рекреаційний пункт в районі лісової дачі “Фалемичі” Микуличівського лісництва | Держлісмисгосп | 2004 р. |
| 26 | Провести ремонт і підготовку до літнього періоду рекреаційний пункт “Лелеки” (Ішівське лісництво) | Держлісмисгосп | до 01.05. |
| 27 | Провести підрізку зелених насаджень, ремонт та фарбування фасадів приміщень на територіях залізничних станцій. Впорядкувати прилеглі території та утримувати в належному стані . | Ковельська дистанція цивільних споруд | до10.04. |

Керівник апарату

райдержадміністрації				                  	І.Поліщук